Phần 1 – Đề xuất 2 giải pháp

Giải pháp 1 – Waterfall (Mô hình tuần tự): Thu thập và xác định đầy đủ yêu cầu ngay từ đầu, sau đó thực hiện lần lượt các giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và bàn giao. Việc thay đổi yêu cầu giữa chừng thường tốn nhiều thời gian và chi phí

Giải pháp 2 – Scrum (Mô hình phát triển lặp theo Sprint): Chia công việc thành các Sprint ngắn, mỗi Sprint tạo ra một phần sản phẩm có thể kiểm thử và nhận phản hồi. Nhóm có thể điều chỉnh thứ tự ưu tiên khi nhu cầu thị trường thay đổi

Phần 2 : Bảng so sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 : Waterfall | Giải pháp 2 : Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (-)Khó điều chỉnh vì các giai đoạn phụ thuộc nhau, thay đổi có thể tốn nhiều chi phí | (+)Có thể điều chỉnh yêu cầu và thứ tự ưu tiên giữa các Sprint |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (-)Thường thấy sản phẩm hoàn chỉnh muộn, sai lệch có thể được phát hiện muộn | (+)Có sản phẩm tăng dần sau mỗi Sprint, giúp nhận phản hồi và phát hiện sai lệch sớm |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+)Phù hợp vì yêu cầu ít thay đổi, dễ lập kế hoạch và kiểm soát quy trình | (-)Có thể phát sinh thêm chi phí tổ chức các Sprint và hoạt động phản hồi khi yêu cầu vốn đã ổn định |

Phần 3 – Lựa chọn và phản biện

- Đội Tính năng: Chọn Scrum vì các tính năng khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép thường xuyên thay đổi theo thị trường, cần phản hồi nhanh và điều chỉnh liên tục

- Đội Đối soát: Chọn Waterfall vì yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định thuế tương đối rõ ràng, cần kiểm soát chặt chẽ tính chính xác, kiểm thử và tuân thủ trước khi bàn giao

- Nếu luật thuế thay đổi gấp, đội Đối soát phải đánh giá tác động, cập nhật yêu cầu và ưu tiên sửa đổi bắt buộc; Waterfall có thể khiến việc điều chỉnh chậm và phát sinh chi phí

- Đội cần phối hợp với bộ phận pháp chế hoặc chuyên gia thuế, kiểm thử hồi quy và chỉ triển khai khi đáp ứng quy định mới; rủi ro vẫn tồn tại nếu thay đổi không được cập nhật kịp thời

- Đề xuất áp dụng Scrum cho cả hai đội là chưa hợp lý vì việc lựa chọn phải dựa trên tính chất yêu cầu, mức độ rủi ro và nhu cầu phản hồi, không phải vì Scrum được xem là hiện đại hơn

- Hai đội có thể sử dụng hai cách làm khác nhau, đồng thời vẫn phối hợp để bảo đảm sản phẩm RikkeiGo hoạt động thống nhất và tuân thủ quy định